YNTD-ITSS-08-08

# 持续改进跟踪表

| 序号 | 时间 | 来源 | 部门/项目 | 问题类型 | 问题描述 | 原因分析 | 改进计划 | 责任人 | 完成时间 | 验证结果 | 验证人 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 内审 | 通信部 | 不符合项 | 审核国网湖南信通公司2022年桌面设备运维项目，未见2022年10月的《沟通记录》，不符合GB/T 28827.1-2012 5.3 实施 建立与需方有效的沟通渠道，如定期访谈、邮件等 | 运维工程师在与客户沟通后，工作疏忽未按要求形成3月《沟通记录 》，忽略工作流程细节 。 | 5日内，补充《国网湖南信通公司2022年桌面设备运维服务项目》的2022年10月《沟通记录》。按审批流程经批准后，发送客户。并与客户说明情况。后续进行体系文件的培训学习，以了解、熟悉、掌握《客户沟通管理制度》，更好的与客户沟 通，提高客户满意度。 | 周丽 | 2023/1/16前 | 1， 已补充《沟通记录》，并发送客户 。 2， 相关运维人员培训已经完成，并有培训记录和相应检查。 | 卢肖依胡刚 | 2023年1月16日 |
| 2 | 2022年 | 满意度调查 | 信息部 | 改进项 | 在2022年客户满意度调查中，客户《国网湖南信通公司2022年桌面设备运维服务》在调查中反馈，对我方运维人员能力方面不十分满意。 | 我方驻场工程师个别人员项目经验不足，导致用户不十分满意 | 针对项目的实际情况，与客户项目负责人沟通，了解具休不满意的原因。安排项目经理，对所有驻场工程师进行技术培训，并就具体不满意的人员进行点对点交流，后续关注服务细节，观察一个月后，如客户仍不满意，启动AB角互备计划，更换不满意的驻场工程师。 | 周丽 | 2023/1/9日前完成 | 完成对驻场工程师的技术培训，继续跟踪客户满意度。 | 杨洁 | 2023年1月8日 |
| 3 | 2022年 | 满意度调查 | 通信部 | 改进项 | 在2022年进行的客户满意度调查中，客户《 2022年国网湖南信通公司（跨年）运维服务项目》在调查中反馈，对我方运维人员的工作规范性不十分满意。 | 我方驻场工程师个别人员工作未按操作流程执行，导致用户不十分满意 | 针对项目的实际情况，与客户项目负责人沟通，了解具休不满意的原因。安排综合管理部质量组和项目经理，对所有驻场工程师进行工作规范的培训，并就具体不满意的人员进行点对点交流，继续跟进工程师的工作细节 。 | 李彦 | 2023/1/9日前完成 | 完成对驻场工程师的工作规范性的培训，继续跟踪客户满意度 。 | 杨洁 | 2023年1月8日 |